PDC — Plataforma de Dados Comercial

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Enfoque DevOps — Integração e Entrega Contínuas (CI/CD)

Versão 1.3

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Projeto | PDC — Plataforma de Dados Comercial |
| Gerente de Projeto | Gabriel da Cunha |
| Gerente/Responsável de GCS-DevOps | Gabriel da Cunha |
| Fábrica de Software / Squad | Engenharia de Dados — Gabriel da cunha e André Felipe |
| Repositório principal | https://github.com/<usuario>/pdc-plataforma-dados-comercial |

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/08/2026 | 1.0 | Elaboração do documento com enfoque em práticas DevOps (CI/CD). | Luiz Camargo |
| 23/09/2026 | 1.1 | Elaboração do Plano de Gerenciamento de Configuração do projeto PDC. | Gabriel da Cunha |
| 27/10/2026 | 1.2 | Environments do GitHub renomeados para staging e production (revisor obrigatório em production) e PGC versionado no repositório (docs/pgc/). | Gabriel da Cunha |
| 28/10/2026 | 1.3 | Proteção da main com 1 aprovação do par de revisão (GabBruno) e histórico linear, somente squash merge e staging restrito a branches protegidas. | Gabriel da Cunha |

# Sumário

Sumário	2

1. Introdução	4

1.1 Finalidade	4

1.2 Escopo	4

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	4

1.4 Referências	5

1.5 Visão Geral	5

2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração	6

3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura	6

3.1 Ferramentas do Pipeline	6

3.2 Ambientes e Infraestrutura	7

3.3 Estratégia de Branching e Versionamento	9

4. Identificação da Configuração	9

4.1 Itens de Configuração	9

4.2 Convenção de Nomenclatura	10

4.3 Estrutura do Repositório	10

5. Integração Contínua (CI)	11

5.1 Etapas do Pipeline de CI	11

5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código	11

5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)	12

6. Entrega e Implantação Contínua (CD)	12

6.1 Etapas do Pipeline de CD	12

6.2 Estratégias de Implantação	12

6.3 Rollback e Recuperação	12

7. Infraestrutura como Código (IaC)	13

7.1 Versionamento de Infraestrutura	13

7.2 Ambientes Efêmeros	13

8. Controle de Configuração e Mudança	13

8.1 Processo de Solicitação de Mudança	13

8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)	13

9. Baselines e Releases	14

9.1 Geração Automática de Baseline	14

9.2 Notas de Versão (Release Notes)	14

10. Estimativa do Status de Configuração	14

10.1 Monitoramento e Observabilidade	14

10.2 Métricas DORA	14

10.3 Relatórios e Auditorias	14

11. Marcos	15

12. Treinamento e Recursos	15

13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros	15

14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD	16

# 1. Introdução

Este Plano de Gerenciamento de Configuração (PGC) descreve as atividades de Gestão de Configuração de Software (GCS) que serão executadas ao longo do ciclo de vida do produto, com ênfase em práticas DevOps — em particular Integração Contínua (CI), Entrega/Implantação Contínua (CD), Infraestrutura como Código (IaC) e automação de pipelines. As atividades envolvem identificar os itens de configuração, manter sua integridade e controlar sistematicamente as mudanças, com o mínimo de burocracia possível e o máximo de automação.

## 1.1 Finalidade

Estabelecer um padrão a ser seguido pela equipe, garantindo rastreabilidade, versionamento e controle de mudanças do produto, apoiado por pipelines automatizados de build, teste, integração e implantação.

## 1.2 Escopo

Este PGC se aplica ao projeto PDC — Plataforma de Dados Comercial, desenvolvido e mantido pelos engenheiros de dados Gabriel da Cunha (responsável) e André Felipe.

O resultado esperado é uma plataforma de dados analíticos do domínio Comercial que disponibiliza, em um painel Databricks AI/BI Dashboard atualizado diariamente, indicadores de pedidos de venda e carteira por unidade de negócio (Matriz, Acessórios, Nordeste, Centro-Oeste e TopMax), cliente, vendedor, produto e período. Os dados são 100% fictícios e simulam o ERP Protheus.

Estão no escopo os ambientes de Desenvolvimento e Produção, os itens de configuração da seção 4.1 e os processos de integração, entrega, controle de mudanças e auditoria descritos neste plano. Estão fora do escopo dados reais, sistemas reais e outros domínios de negócio.

## 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| GCS | Gestão de Configuração de Software |
| CI | Integração Contínua (Continuous Integration) |
| CD | Entrega/Implantação Contínua (Continuous Delivery / Deployment) |
| IaC | Infraestrutura como Código (Infrastructure as Code) |
| CCM | Comitê de Controle de Mudanças |
| Baseline | Conjunto de itens de configuração que atingiram um estado comprovado de estabilidade |
| Pipeline | Sequência automatizada de etapas de build, teste, análise e implantação |
| Trunk-based Development | Estratégia de branching em que os desenvolvedores integram na branch principal com alta frequência |
| SemVer | Versionamento Semântico (MAJOR.MINOR.PATCH), ex.: 1.0.0 |
| DORA Metrics | Métricas de desempenho DevOps (Lead Time, Deployment Frequency, MTTR, Change Failure Rate) |
| Medalhão | Organização em camadas: Bronze (espelho da origem), Silver (origem tratada) e Gold (modelo de negócio) |
| Free Edition | Versão gratuita do Databricks, somente com computação serverless e um workspace por conta |
| ERP simulado | Banco PostgreSQL local que simula o ERP Protheus, com dados fictícios, usado como fonte |
| Extrator | Script Python que lê o PostgreSQL de forma incremental e envia arquivos Parquet ao Databricks |
| Airflow / DAG | Apache Airflow, orquestrador que executa fluxos de tarefas (DAGs) agendados |
| Landing | Volume do Unity Catalog que recebe os arquivos Parquet enviados pelo extrator |
| Databricks Jobs | Orquestrador nativo do Databricks (agendamento e encadeamento de tarefas) |
| DAB | Databricks Asset Bundles — definição como código de jobs, schemas, notebooks e dashboards |
| Unity Catalog | Catálogo e governança de dados do Databricks (catálogo.schema.tabela) |
| Watermark | Último valor de S_T_A_M_P_ processado, usado para buscar apenas registros novos ou alterados |
| IngestionControl | Tabela de controle da extração (tabelas ativas, tipo de carga e watermark) |
| ADR | Architecture Decision Record — registro curto de uma decisão de arquitetura e sua justificativa |

## 1.4 Referências

- Documento base: Processos de Desenvolvimento de Software e a Integração com GCS.

- Template do Plano de Gerenciamento de Configuração (RUP 7.0, IBM) — adaptado.

- Cronograma de marcos do projeto (seção 11 deste documento).

- Documentação oficial: GitHub Actions, Databricks Asset Bundles, Databricks Jobs, Databricks Free Edition, Unity Catalog, Apache Airflow, Docker Compose e PostgreSQL.

- Semantic Versioning 2.0.0 (semver.org) e Conventional Commits 1.0.0 (conventionalcommits.org).

- FORSGREN, N.; HUMBLE, J.; KIM, G. Accelerate. IT Revolution, 2018 (métricas DORA).

- BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

## 1.5 Visão Geral

Diferente de processos tradicionais em que a GCS é predominantemente manual e concentrada em marcos formais, neste plano a GCS é tratada como parte constante do pipeline de entrega: cada commit integrado, testado e implantado automaticamente gera evidências de rastreabilidade (logs de pipeline, tags de versão, artefatos publicados), reduzindo o esforço manual e o tempo entre a mudança e sua entrega em produção.

Visão da solução: um banco PostgreSQL local simula o ERP, com tabelas por empresa (ex.: SC5010, SC5080) e um simulador que gera a movimentação diária (novos pedidos, alterações e exclusões lógicas). Um extrator em Python, orientado pela tabela de controle IngestionControl, lê esse banco — de forma incremental pelo S_T_A_M_P_ nos pedidos (SC5 e SC6) e integral nos cadastros (SA1, SA3 e SB1) — e envia arquivos Parquet para um volume de landing no Databricks Free Edition. No Databricks, a Bronze incorpora os arquivos novos, a Silver trata e padroniza os dados e a Gold (gold.comercial) entrega o modelo dimensional consumido pelo dashboard. O Apache Airflow orquestra o fluxo diário — executa o extrator e, em seguida, aciona o job de transformação no Databricks —, e o GitHub Actions implanta a mesma versão em Desenvolvimento e Produção. PostgreSQL e Airflow rodam localmente em containers Docker.

Por ser um produto de dados, “build” é a validação dos notebooks, jobs e demais definições do bundle; “deploy” é a publicação desses artefatos no ambiente de destino; e “testes” incluem validações de qualidade dos dados.

# 2. Cultura DevOps e Papéis na Gerência de Configuração

A GCS em um contexto DevOps é responsabilidade compartilhada entre desenvolvimento e operações ("Você constrói, você executa" — you build it, you run it), apoiada por automação. Os papéis abaixo descrevem responsabilidades típicas, que podem ser exercidas por uma mesma pessoa em squads pequenas.

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto / Product Owner | Prioriza o backlog (GitHub Projects), valida as regras de negócio dos indicadores e autoriza mudanças de maior impacto. Responsável: Gabriel da Cunha. |
| Engenheiro DevOps / Release Engineer | Mantém os workflows do GitHub Actions, a proteção da main, o versionamento, os Environments, o Asset Bundle e o ambiente Docker Compose. Responsável: Gabriel da Cunha. |
| Desenvolvedor(a) | Desenvolve o extrator, as DAGs do Airflow, notebooks, jobs e dashboard, escreve testes e integra via Pull Request. Responsáveis: Gabriel da Cunha e André Felipe. |
| SRE / Operações (Site Reliability Engineering) | Monitora as execuções em Produção, acompanha o horário de atualização dos dados, trata alertas e executa rollback. Responsável: André Felipe. |
| QA / Automação de Testes | Mantém os testes automatizados e os gates de qualidade de dados executados no CI e em cada carga. Responsável: André Felipe. |
| Segurança (DevSecOps) | Garante que tokens fiquem apenas em cofres de segredos, mantém a varredura de segredos e dependências e assegura o uso exclusivo de dados fictícios (LGPD). Responsável: Gabriel da Cunha. |
| Par de revisão | Revisa e aprova os Pull Requests (aprovação obrigatória para o merge na main); colaborador com acesso de escrita. Responsável: GabBruno. |
| Comitê de Controle de Mudanças (CCM) | Avalia apenas mudanças de alto impacto (seção 8.2). Composição: Gabriel da Cunha e André Felipe. |

Nenhum Pull Request é mesclado sem a aprovação de outra pessoa: o par de revisão (GabBruno), colaborador com acesso de escrita, revisa e aprova os PRs, e o GitHub não permite que o autor aprove o próprio PR. Novos commits descartam aprovações anteriores, exigindo nova revisão.

# 3. Ferramentas, Ambientes e Infraestrutura

## 3.1 Ferramentas do Pipeline

Ferramentas adotadas no projeto (todas gratuitas):

| Categoria | Ferramenta(s) adotada(s) | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Controle de versão | Git + GitHub (repositório público, viável por usar apenas dados fictícios) | Versionamento de código, jobs, dashboard e configurações |
| Orquestração de CI/CD | GitHub Actions + GitHub Environments (staging e production) | Validação, testes e implantação automatizados |
| Empacotamento | Databricks Asset Bundles | Implantação versionada de notebooks, jobs, schemas e dashboard |
| Registro de artefatos | GitHub Releases (tag vX.Y.Z) | Versão imutável promovida de Dev para Produção |
| Infraestrutura como Código | Databricks Asset Bundles + script SQL idempotente de setup | Criação de catálogos, schemas, volumes, jobs e dashboard |
| Orquestração de containers | Docker + Docker Compose | Execução local do PostgreSQL do ERP simulado e do Airflow |
| Gestão de segredos | GitHub Secrets (tokens de deploy) + arquivo .env local do Docker Compose, fora do versionamento | Credenciais fora do código (secrets do Environment production liberados só após a aprovação) |
| Monitoramento e Observabilidade | Interface e alertas do Airflow, notificações do Databricks Jobs e status na IngestionControl | Detecção de falhas e acompanhamento das cargas |
| Segurança / SCA / SAST | Dependabot, Bandit e gitleaks | Vulnerabilidades em dependências, código e segredos |
| Rastreamento de tarefas | GitHub Issues + GitHub Projects | Vinculação de commits/PRs a itens de trabalho |
| Plataforma de dados | Databricks Free Edition (serverless, Delta Lake, Unity Catalog) | Ingestão e camadas Bronze, Silver e Gold |
| Orquestração de dados | Apache Airflow (provider Databricks) + Databricks Jobs | DAGs diárias dag_erp_simulador (movimentação do ERP) e dag_comercial_diario (extração e acionamento do job_comercial_diario) |
| Fonte fictícia | PostgreSQL local + scripts de carga inicial e simulação | Simulação do Protheus multiempresa e da sua movimentação diária |
| Extração | Extrator Python (psycopg, pyarrow e Databricks SDK), executado como tarefa da DAG | Leitura incremental do PostgreSQL e envio de Parquet ao volume de landing |
| Ingestão | COPY INTO executado pelo Databricks Jobs | Incorporação idempotente dos arquivos novos da landing na Bronze |
| Visualização | Databricks AI/BI Dashboard | Consumo da camada Gold |
| Qualidade de código | ruff, pytest e pre-commit (com nbstripout) | Lint, testes e remoção de outputs dos notebooks antes do commit |

## 3.2 Ambientes e Infraestrutura

Os ambientes devem ser, sempre que possível, provisionados via Infraestrutura como Código, garantindo paridade entre eles e permitindo recriação rápida e rastreável.

O projeto usa dois ambientes, Desenvolvimento e Produção, no mesmo workspace Databricks Free Edition, separados logicamente por catálogos e pelos targets dev e prd do Asset Bundle. A estrutura dos dois é criada pelo mesmo bundle e pelo mesmo script de setup. No GitHub, eles correspondem aos Environments staging (Desenvolvimento) e production (Produção); o staging aceita deploy somente a partir de branches protegidas (main), e o production exige a aprovação de Gabriel como revisor obrigatório e aceita deploy somente a partir de tags vX.Y.Z.

| Ambiente | Finalidade | Gatilho de promoção |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Integração e testes com a base fictícia; recebe todo merge na main. | Merge na main com CI verde |
| Homologação / Staging | Não adotado: os testes de aceitação e de qualidade de dados rodam em Desenvolvimento. | N/A |
| Produção | Ambiente consumido pelo dashboard; carga diária acionada pela DAG do Airflow. | Tag vX.Y.Z + aprovação manual no Environment production |

Detalhamento por ambiente:

- Workspace: um único workspace Free Edition, com acesso para os dois engenheiros.

- Catálogos: camada = catálogo, com prefixo dev_ em Desenvolvimento (dev_bronze, dev_silver, dev_gold) e sem prefixo em Produção (bronze, silver, gold), além do catálogo landing, compartilhado, que recebe os arquivos do extrator.

- Targets do bundle: dev em modo development (jobs com prefixo do usuário e agendamentos pausados) e prd em modo production (nomes definitivos; o job é acionado pelo Airflow). Os nomes dos catálogos são passados por variável do target, e nenhum notebook ou SQL cita um catálogo de forma fixa.

- Fonte e extração: um único PostgreSQL local (Docker Compose), compartilhado pelos dois ambientes, como um ERP real. A IngestionControl e os watermarks ficam no próprio PostgreSQL, sob controle do extrator, que grava em landing.protheus.arquivos, com um manifesto de contagem de registros por arquivo. A Bronze de cada ambiente lê a mesma landing com COPY INTO, que controla por ambiente os arquivos já carregados; nenhum pipeline grava na landing.

- Carga inicial do ERP: script executado uma única vez que cria os cadastros por empresa (clientes, vendedores e produtos) e um histórico de 12 meses de pedidos, com CPF/CNPJ de dígito verificador inválido.

- Simulador do ERP: script Python executado pela DAG dag_erp_simulador, antes da extração, que representa o uso diário do Protheus em cada empresa e filial: (1) inclui novos pedidos (SC5) com 1 a 5 itens (SC6), usando clientes, vendedores e produtos existentes; (2) altera parte dos pedidos em aberto (quantidade, preço ou faturamento); (3) exclui logicamente alguns pedidos (D_E_L_E_T_ = '*', como no Protheus); e (4) ocasionalmente inclui ou altera cadastros. Os volumes e percentuais ficam em conf/simulador.json e a semente aleatória é configurável, para execuções reprodutíveis nos testes.

- Regras do simulador: nunca exclui fisicamente nem reutiliza R_E_C_N_O_; itens só existem para cabeçalhos válidos; C6_VALOR = quantidade × preço; o S_T_A_M_P_ é atualizado pelo trigger do PostgreSQL em toda inclusão ou alteração, e não pelo script.

- Orquestração: a DAG dag_comercial_diario, no Airflow local, roda uma vez ao dia: a primeira tarefa executa o extrator e, só após o sucesso, a segunda aciona o job_comercial_diario de Produção (DatabricksRunNowOperator) e aguarda sua conclusão; o job executa Bronze, Silver, Gold e os gates de qualidade. Em Desenvolvimento, o job é executado pelo CD após cada deploy, fora do horário de Produção, respeitando o limite de 5 tarefas simultâneas da Free Edition, compartilhado pelos dois ambientes.

- Containers locais: um docker-compose.yml sobe o PostgreSQL do ERP simulado e o Airflow (com seu banco de metadados), a partir de uma imagem do Airflow que já inclui o extrator e o provider do Databricks.

- Alterações em Produção: nenhum objeto é criado ou alterado manualmente; tudo passa pelo CD, a partir de uma tag.

- Dashboard: um por ambiente, publicado pelo bundle e apontando para o catálogo gold do seu ambiente.

- Credenciais: token de deploy apenas nos GitHub Secrets dos Environments staging e production; token do extrator e senha do PostgreSQL no arquivo .env do Docker Compose, fora do versionamento (a conexão do Airflow com o Databricks também é definida por ele); nenhum segredo neste documento ou no repositório.

## 3.3 Estratégia de Branching e Versionamento

Adota-se o GitHub Flow, com branches de vida curta:

- main — sempre implantável; protegida por PR obrigatório, 1 aprovação do par de revisão, CI verde e histórico linear, sem push direto nem exceções para administradores.

- feature/<issue>-<descrição> — uma branch curta por item de trabalho, excluída após o merge.

- release/x.y — não adotada; a promoção para Produção é feita por tag.

- hotfix/<descrição> — correção emergencial a partir da tag em Produção, liberada como versão PATCH e integrada à main no mesmo PR.

Versionamento: SemVer aplicado ao modelo Gold — MAJOR para mudança incompatível (ex.: remover coluna ou mudar o grão), MINOR para nova tabela ou coluna e PATCH para correção. Commits no padrão Conventional Commits (feat, fix, docs, refactor, test, ci, chore).

# 4. Identificação da Configuração

## 4.1 Itens de Configuração

Além do código-fonte, em um contexto DevOps os seguintes artefatos também são itens de configuração formais, versionados no mesmo repositório (ou repositórios compartilhados):

- Código-fonte: extrator Python, SQL de ingestão da Bronze, notebooks Silver (um por tabela) e Gold, em .ipynb sem outputs, e testes automatizados

- Definições de pipeline como código: .github/workflows e databricks.yml (bundle)

- Definição dos jobs do Databricks (resources/ do bundle) e DAGs do Airflow

- Script SQL idempotente de setup (catálogos, schemas e volume de landing)

- Configurações do extrator e do simulador e conteúdo da IngestionControl (conf/ingestao.json e conf/simulador.json), com modelo .env.example — sem segredos

- Ambiente local: docker-compose.yml (PostgreSQL e Airflow), Dockerfile da imagem do Airflow, DDL das tabelas (com trigger do S_T_A_M_P_), carga inicial e simulador de movimentação

- Documentação técnica: este PGC (docs/pgc/), README, ADRs, dicionário de dados e evidências (docs/evidencias/)

- Definição do dashboard (.lvdash.json)

- Arquivos de governança do repositório: .gitignore, .env.example (modelo sem valores reais), .pre-commit-config.yaml, CODEOWNERS e templates de PR e de issue

Não são itens de configuração: os dados das tabelas (reprodutíveis a partir dos artefatos), o watermark (estado de execução), os outputs de notebooks e os tokens de acesso. O .gitignore impede que esses e outros arquivos locais sejam versionados: o .env (senhas e tokens), a pasta .databricks/ (estado local do bundle), arquivos .parquet e saídas locais do extrator (landing_local/), caches do Python (__pycache__, .pytest_cache, .ruff_cache), ambientes virtuais (.venv) e arquivos de IDE e do sistema operacional.

## 4.2 Convenção de Nomenclatura

| Item | Convenção | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Branch de feature | feature/<issue>-<descrição> | feature/12-fato-pedido-venda |
| Commit | <tipo>(<escopo>): <descrição> | feat(gold): cria fato_pedido_venda |
| Tag de release | vX.Y.Z | v1.0.0 |
| DAG | dag_<domínio>_<frequência> | dag_comercial_diario, dag_erp_simulador |
| Job | job_<domínio>_<frequência> | job_comercial_diario |
| Notebook | <camada>_<tabela ou entidade> | silver_sc6, gold_fato_pedido_venda |
| Catálogos | [dev_]<camada>; landing compartilhada | dev_silver (Desenvolvimento), silver (Produção) |
| Arquivos na landing | <tabela>/empresa=<emp>/<tabela>_<data-hora>.parquet | sc5/empresa=08/sc5_20261013T0600.parquet |
| Tabelas | <catálogo>.<sistema ¦ domínio>.<tabela> | silver.protheus.sc6, gold.comercial.fato_pedido_venda |
| Colunas (Silver/Gold) | Prefixo semântico: cod_, dat_, qtd_, vlr_, des_… | cod_pedido, vlr_total |
| IngestionControl | tabela + empresa | SC5 / 08 |
| Tabela de origem | <ALIAS><EMPRESA>0 | SC5080 (pedidos da empresa 08) |

## 4.3 Estrutura do Repositório

Monorepositório único, para que uma tag represente a versão completa do projeto (pdc-plataforma-dados-comercial/):

| Caminho | Conteúdo |
| --- | --- |
| .github/ | workflows/ (ci.yml, cd.yml), ISSUE_TEMPLATE/, pull_request_template.md, dependabot.yml e CODEOWNERS |
| databricks.yml | Asset Bundle, com os targets dev e prd |
| resources/ | Jobs (job_comercial_diario e job_setup) e dashboard |
| src/ | ingestao/, silver/, gold/, qualidade/, dashboards/ e pdc_lib/ |
| setup/ | setup.sql e executar_setup (catálogos, schemas e volume de landing) |
| docker-compose.yml | Ambiente local: PostgreSQL do ERP simulado e Airflow |
| airflow/ | dags/ e Dockerfile da imagem do Airflow |
| erp_simulado/ | ddl/, carga inicial e simulador de movimentação |
| extrator/ | Extrator Python (pyproject.toml) |
| conf/ | ingestao.json e simulador.json |
| tests/ | unit/ e integration/ |
| docs/ | pgc/ (este plano), adr/, evidencias/ e dicionario-dados.md |
| .gitignore | Exclui do Git: .env, .databricks/, *.parquet, saídas locais, caches, ambientes virtuais e IDE |
| .env.example | Modelo das variáveis locais, sem valores reais |
| Raiz | README.md, CHANGELOG.md, pyproject.toml, requirements-dev.txt e .pre-commit-config.yaml |

# 5. Integração Contínua (CI)

Todo Pull Request para a branch principal deve disparar automaticamente um pipeline de CI. Nenhuma mudança é integrada sem que o pipeline seja concluído com sucesso.

Localmente, hooks de pre-commit (ruff, gitleaks e nbstripout) antecipam parte das verificações e removem os outputs dos notebooks antes do commit.

## 5.1 Etapas do Pipeline de CI

- Checkout do código e instalação das dependências Python (com cache).

- Validação do bundle (databricks bundle validate) para os targets dev e prd.

- Análise estática com ruff, teste de importação das DAGs e build da imagem do Airflow (docker compose build).

- Testes unitários (pytest) do extrator (lógica de watermark), do simulador (regras de integridade) e das funções de transformação.

- Testes de integração: o PostgreSQL sobe como service container com o DDL do ERP simulado; o extrator é executado duas vezes para comprovar que a carga incremental não perde nem duplica registros, e as transformações são validadas com PySpark local.

- Análise de segurança: Bandit (SAST), Dependabot (SCA) e gitleaks (segredos). O bundle é implantado a partir do mesmo commit validado.

- Verificação de isolamento: o CI falha se algum notebook ou SQL citar um catálogo de forma fixa, em vez de recebê-lo por parâmetro, ou se algum código do pipeline gravar na landing.

## 5.2 Política de Pull Request e Revisão de Código

- Toda mudança entra por PR e exige 1 aprovação do par de revisão (GabBruno), além do CI verde; o autor não pode aprovar o próprio PR, e novos commits descartam aprovações anteriores.

- PRs devem ser pequenos, de vida curta, referenciar a issue (Closes #n) e seguir o checklist do template de PR: testes, impacto na Gold e ausência de dados reais e segredos.

- Merge somente com o CI verde (quality gate) e a aprovação do par, exclusivamente via squash merge, com o título e a descrição do PR como mensagem do commit na main; a branch é excluída automaticamente.

## 5.3 Critérios de Qualidade (Quality Gate)

Critérios para o merge e para a promoção a Produção:

- Zero erros de lint, todos os testes passando e nenhum catálogo citado de forma fixa no código.

- Zero segredos detectados e zero vulnerabilidades críticas ou altas nas dependências.

- Gates de qualidade de dados (em Desenvolvimento e a cada carga): reconciliação da contagem do manifesto com a Bronze, zero nulos e duplicidades na chave (empresa + R_E_C_N_O_) e integridade da fato com as dimensões.

- Tabelas e colunas principais da Gold com COMMENT preenchido (descoberta no Unity Catalog).

# 6. Entrega e Implantação Contínua (CD)

Após o merge, o pipeline de CD implanta a mesma versão do bundle no target de Desenvolvimento e, após aprovação, no de Produção. O ambiente local (extrator, DAGs e imagem do Airflow) é atualizado a partir da mesma tag, com git checkout da versão e docker compose up --build (item do checklist da release).

## 6.1 Etapas do Pipeline de CD

- Deploy automático em Desenvolvimento a cada merge na main (setup.sql + databricks bundle deploy -t dev).

- Execução do job em Desenvolvimento (databricks bundle run) com os gates de qualidade de dados.

- Gate para Produção: criação da tag vX.Y.Z e aprovação manual no GitHub Environment production.

- Deploy da mesma tag em Produção (databricks bundle deploy -t prd).

- Smoke test: execução do job e verificação de que a Bronze incorporou os arquivos da última extração.

- Publicação do GitHub Release com notas de versão geradas automaticamente (baseline).

## 6.2 Estratégias de Implantação

| Estratégia | Descrição |
| --- | --- |
| Rolling update | Não aplicável: plataforma serverless, sem instâncias a substituir. |
| Blue-Green | Não adotado; em mudanças MAJOR, a nova tabela Gold pode ser criada em paralelo antes da troca. |
| Canary Release | Não aplicável: não há tráfego de usuários a dividir. |
| Feature Flags | Adotado de forma simples: a coluna Ativo da IngestionControl liga ou desliga a extração de cada tabela sem novo deploy. |

Estratégia padrão: implantação direta, fora do horário da carga diária.

## 6.3 Rollback e Recuperação

Toda implantação deve ser reversível:

- Código: reimplantação da tag anterior pelo workflow de CD e, no ambiente local, docker compose up --build a partir da tag anterior.

- Dados: RESTORE das tabelas Delta para a versão anterior (Time Travel) e, se necessário, retrocesso do UltimoWatermark na IngestionControl para uma nova extração.

- Contenção: enquanto a correção não é implantada, a extração da tabela afetada pode ser desligada pela coluna Ativo da IngestionControl.

O procedimento de rollback de dados é documentado no README e registrado na issue do incidente.

# 7. Infraestrutura como Código (IaC)

Como toda a solução roda no Databricks Free Edition, a infraestrutura como código é o próprio Asset Bundle, que declara em YAML os jobs, schemas, volumes e o dashboard, complementado por um script SQL idempotente (CREATE ... IF NOT EXISTS) para catálogos e volume de landing, já que a Free Edition não permite criar catálogos pelo bundle. No ambiente local, o docker-compose.yml, o Dockerfile e o DDL descrevem o PostgreSQL e o Airflow. Todos seguem o mesmo fluxo de PR da aplicação.

## 7.1 Versionamento de Infraestrutura

- Toda alteração de infraestrutura passa por PR: databricks bundle validate no CI; deploy após o merge (Desenvolvimento) e após aprovação (Produção). Ajustes feitos pela interface são proibidos em Produção; qualquer divergência é corrigida com um novo deploy.

- O estado de implantação do bundle é mantido pelo próprio Databricks, separado por target, nunca em máquinas locais.

## 7.2 Ambientes Efêmeros

Não adotados, para manter o projeto simples. Em Desenvolvimento, o isolamento entre os dois engenheiros é feito pelo modo development do Asset Bundle, que prefixa os recursos com o nome do usuário.

# 8. Controle de Configuração e Mudança

## 8.1 Processo de Solicitação de Mudança

Fluxo padrão: issue (templates Funcionalidade, Correção ou Mudança de dados) → branch feature → Pull Request → CI → merge → CD em Desenvolvimento → tag → Produção. O histórico desse fluxo no GitHub é o registro formal e rastreável da mudança, da solicitação à implantação.

## 8.2 Comitê de Controle de Mudança (CCM)

O CCM é acionado apenas em mudanças de alto impacto ou risco elevado, como alterações estruturais de infraestrutura, mudanças de esquema de banco de dados em produção ou exceções ao fluxo padrão (ex.: hotfix emergencial). Em situações rotineiras, o fluxo automatizado de PR e CI substitui o comitê formal.

Composição: Gabriel da Cunha e André Felipe. O CCM é acionado em:

- mudança incompatível no modelo Gold (versão MAJOR);

- alteração de regra de negócio de indicador;

- remoção de objetos em Produção, reprocessamento completo ou RESTORE de tabelas;

- hotfix fora do fluxo padrão.

A decisão é registrada na issue com a label ccm e, quando envolver arquitetura, em um ADR.

# 9. Baselines e Releases

## 9.1 Geração Automática de Baseline

Diferente de modelos tradicionais, em que a baseline é criada manualmente em marcos do projeto, neste plano cada implantação bem-sucedida em produção gera automaticamente uma baseline: a tag de versão (SemVer) e seu GitHub Release, que identificam o commit implantado (extrator, notebooks, jobs, dashboard e scripts de setup).

## 9.2 Notas de Versão (Release Notes)

As notas de versão são geradas automaticamente pelo GitHub Release, a partir dos PRs e commits desde a última tag, e mantidas também no CHANGELOG.md.

# 10. Estimativa do Status de Configuração

## 10.1 Monitoramento e Observabilidade

O ambiente de Produção é monitorado continuamente:

- Falhas: interface do Airflow (status de cada tarefa da DAG, com alerta de falha) e histórico do Databricks Jobs.

- Extração: log da tarefa do extrator no Airflow e colunas StatusUltimaCarga e DataUltimaExecucao da IngestionControl, por tabela.

- Atualização: o dashboard exibe a data e a hora da última carga da Gold, o que evidencia atrasos quando o ambiente local não rodou.

- Objetivos de serviço: Gold de Produção atualizada até as 7h e taxa de sucesso das cargas diárias de pelo menos 95% no mês.

## 10.2 Métricas DORA

| Métrica | Descrição |
| --- | --- |
| Deployment Frequency | Frequência de deploys em Produção. Meta: 1 por semana. |
| Lead Time for Changes | Tempo entre o commit e o deploy em Produção. Meta: menos de 2 dias. |
| Change Failure Rate | Percentual de deploys que exigem rollback ou hotfix. Meta: abaixo de 15%. |
| Mean Time to Restore (MTTR) | Tempo médio para restaurar a carga após uma falha. Meta: menos de 4 horas. |

As métricas são calculadas a partir do histórico de workflows e releases do GitHub.

## 10.3 Relatórios e Auditorias

O histórico de pipelines (builds, testes, deploys) e os logs do sistema de versionamento constituem, por si, o principal insumo de auditoria de GCS, dispensando relatórios manuais na maior parte dos casos.

Complementarmente, a cada release MAJOR e ao final do projeto é feita uma auditoria de configuração: verifica-se que a versão em Produção corresponde à última tag e que os gates de qualidade de dados continuam atendidos. O resultado é registrado em uma issue.

# 11. Marcos

Marcos do projeto:

| Marco | Entrega | Data prevista |
| --- | --- | --- |
| M1 — Repositório e CI | Repositório, main protegida, CI e teste de deploy do bundle nos targets dev e prd | 29/09/2026 |
| M2 — Ambiente local | Docker Compose com PostgreSQL multiempresa, simulador de movimentação, IngestionControl e Airflow | 13/10/2026 |
| M3 — Extração e ingestão | Extrator com cargas FULL e INCREMENTAL, landing, Bronze e DAG no Airflow | 27/10/2026 |
| M4 — Transformação | Silver e Gold do Comercial, acionadas pela DAG | 10/11/2026 |
| M5 — CD e release | Deploy automatizado e v1.0.0 em Produção | 17/11/2026 |
| M6 — Entrega final | Dashboard, métricas DORA, auditoria de configuração e documentação | 01/12/2026 |

# 12. Treinamento e Recursos

Pessoal: Gabriel da Cunha e André Felipe, engenheiros de dados, com os papéis da seção 2.

Ferramentas: uma conta Databricks Free Edition, GitHub (plano gratuito), Docker Desktop, Python e VS Code — custo zero.

Treinamento (documentação oficial):

- GitHub Actions e GitHub Environments;

- Databricks Asset Bundles e Databricks Jobs;

- Apache Airflow (DAGs e provider Databricks) e Docker Compose;

- Unity Catalog e Delta Lake (COPY INTO, MERGE e Time Travel);

- Databricks SDK para Python (envio de arquivos a volumes).

# 13. Controle de Software de Subcontratados, Fornecedores e Dependências de Terceiros

Bibliotecas e serviços de terceiros integrados ao produto também são itens de configuração e devem ser versionados explicitamente (arquivo de dependências travado — lockfile).

- Análise automática de vulnerabilidades em dependências (SCA) integrada ao pipeline de CI.

- Atualizações de dependências propostas automaticamente (ex.: Dependabot/Renovate) e submetidas ao mesmo fluxo de PR.

Não há subcontratados. As dependências externas são tratadas assim:

- Databricks Free Edition: plataforma sem SLA, somente serverless, com um único SQL Warehouse, até 5 tarefas de job simultâneas, cota diária de uso compartilhada pelos dois ambientes e exclusão de contas inativas; por usar um único workspace, uma indisponibilidade afeta Desenvolvimento e Produção ao mesmo tempo. Como mitigação, cargas completas em Desenvolvimento são evitadas perto do horário de Produção e todo o projeto é reconstruível a partir do repositório (bundle, setup, docker-compose.yml e scripts da base fictícia). Como a plataforma bloqueia conexões de saída, a extração é feita no sentido inverso: a máquina local envia os arquivos ao Databricks (decisão registrada em ADR).

- Máquina local: o PostgreSQL, o Airflow e o extrator dependem de um computador ligado, com Docker em execução, no horário da DAG (o Airflow e o PostgreSQL somam alguns GB de memória). Como mitigação, o extrator é incremental e recupera automaticamente os dias sem execução na próxima rodada, e o dashboard exibe a data da última atualização.

- GitHub (plano gratuito): proteção da main, Environments e aprovação manual de deploy só estão disponíveis em repositórios públicos; por isso o repositório é público, o que é viável por conter apenas dados fictícios e nenhum segredo.

- Estrutura do Protheus: as tabelas de origem são tratadas como contrato externo; alterações de colunas são detectadas na Bronze.

- Dados e LGPD: somente dados fictícios, com CPF/CNPJ gerados com dígito verificador inválido para não coincidir com pessoas ou empresas reais.

# 14. Quadro-Resumo do Pipeline CI/CD

Resumo do fluxo padrão, do commit à produção:

| Etapa | Descrição | Gatilho |
| --- | --- | --- |
| CI | Lint, testes, análise de segurança e validação do bundle. | Pull Request para a main |
| Merge | Squash merge na main, com o título do PR como mensagem. | CI verde + 1 aprovação do par |
| CD — Desenvolvimento | Deploy do bundle e execução do job com gates de qualidade. | Merge na main |
| Gate de Release | Tag vX.Y.Z e aprovação manual no Environment production. | Sucesso em Desenvolvimento |
| CD — Produção | Deploy da mesma versão, smoke test e GitHub Release. | Aprovação do gate |
| Ambiente local | git checkout da tag e docker compose up --build (extrator, DAGs e Airflow). | Release publicada |

Nota: este plano adapta o template ao projeto PDC, mantendo os quatro pilares da GCS — identificação, controle de versão, controle de mudanças e auditoria/status — suportados por automação.